財團法人犯罪被害人保護協會

114年度業務系統維護

建議書徵求說明書

114年3月

目      錄

壹、 專案說明	1

一、 專案名稱	1

二、 專案目標	1

三、 專案範圍	1

四、 組織範圍	1

五、 專案時程	1

六、 付款條件	1

貳、 系統架構及硬體設備說明	2

一、 現有系統架構及硬體設備	2

二、 現有系統架構及硬體設備	3

三、 網路連線架構	3

參、 專案需求	5

一、 基本需求	5

二、 專案時程	8

三、 系統維護需求	8

四、 資訊安全需求	10

五、 專案管理需求	13

六、 服務水準及罰則	14

七、 智慧財產權歸屬	16

八、 其他需求規範	16

肆、 履約交付項目	17

伍、 服務建議書建議規格	17

一、 裝訂及數量	17

二、 一般要求	18

三、 服務建議書大綱	18

陸、 評選作業	19

一、 評選程序	19

二、 評選方式及評定原則	19

三、 評選項目及配分	20

四、 簡報及答詢	21

附錄一、服務建議書內容摘要暨頁次對照表	23

附錄二、資訊安全保密責任條款文件	24

附錄三、個人資料提供同意書	25

附錄四、著作財產權與著作人格權同意書	26

# 專案說明

## 專案名稱

財團法人犯罪被害人保護協會114年度業務系統維護案（以下簡稱本案）。

## 專案目標

- 以人性化、模組化、流程標準化之人機介面重新規劃業務系統，輔助各項業務以資訊化之方式處理、運行。

- 透過業務系統之電子化作業，自開案、需求評估、執行處遇、回饋管考、結案等，輔助各單位依循標準化作業流程執行犯罪被害人保護業務。

- 系統在資訊安全為前提下，分設置內外網界面，將非本會編制內人員（如保護志工、律師、心理師等）納入參與資訊化作業，以擴大業務資訊系統化成效。

## 專案範圍

包含業務系統的專案管理、系統功能增加、修改、維護等。

## 組織範圍

業務系統提供本會中央目的事業主管機關法務部、本會及所屬22分會之專兼任人員、輔助人力、志願服務人力、委外資源連線使用。最高同時連線之使用者數量估計為150～200人。

## 專案時程

民國114年04月01日至民國115年03月31日。

## 付款條件

- 本專案總價依比例分兩期撥付（比例詳如下表）。得標廠商需按期以函文方式交付相關文件予本會驗收無誤後，方通知廠商開立發票憑核辦理付款。

| 期別 | 階段名稱 | 撥付比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 維護保固階段(決標次日起180日曆天內) | 50% |
| 第二期 | 維護保固階段 (決標次日起360日曆天內) | 50% |

# 系統架構及硬體設備說明

## 現有系統架構及硬體設備

- 現有主機僅設置於本會內網實體機房環境區，伺服器端規格如下：

| 架構組件 | 產品規格 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows Server 2019 |
| CPU | Inter Xeon CPU E5-2650@2.20GHz |
| 實體記憶體 | 64GB |
| 儲存裝置 | 500GB |
| 資料庫管理系統 | SQL 2016 |
| 網頁伺服器系統 | IIS |
| 網頁伺服器編碼 | Big5 |
| 通信協定 | HTTP |
| 報表產製軟體 | DevExpress |
| 開發工具 | Visual Studio 2016 |

- 用戶端規格如下：

| 架構組件 | Acer 4715 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows 11 |
| 瀏覽器 | Google chomer |
| 其他 | 已加入AD網域中控。 使用者僅具備Power User權限。 |

## 現有系統架構及硬體設備

- 內網界面（AP應用程式及DB資料庫）採用實體機環境建置，設置於本會內網實體機房區。

- 外網界面（AP應用程式及DB資料庫）採用虛擬機環境建置，設置於本會內網虛擬環境區。

- 上述環境如因應後續擴充調整變動時，由得標廠商執行應用系統及資料庫環境建置作業。

## 網路連線架構

- 本會及所屬各分會內網網段現透過法務部內部網路（GSN/VPN）連通，本會以VDSL 雙向10M專線；各分會透過所在地檢署雙向10MB VPN專線連接法務部GSN/VPN群組及Internet網際網路。

- 本會外網網段現透過中華電信HiNet雙向固定制100MB FTTB光纖網路連通Internet網際網路。

- 內網及外網主機之前端界面僅開放80(HTTP)、443(HTTPS)Port，以供使用者存取系統；後端僅開放110(POP3) 、995(POP3S) Port，以供登入認證使用。上開傳輸通道應資訊安全需求，應採加密方式傳輸並限縮可連線IP範圍。

- 新內網及外網主機所處之內／外網段採實體隔離方式。網段間資料傳輸需透過上游Internet網際網路閘道（僅開放80、443Port）。

- 依法務部相關資安規範，得標廠商建置及維護系統應至本會指定地點(On Site)處理，不得經由外網採遠端連線方式維護。

- 網路連線架構及主機部屬設置如下：

上游Internet閘道

僅開放80,443,110port

內網主機(AP+DB)

(使用Private IP)

GSN/VPN

VDSL

雙向2MB

法務部保護司

(約4臺Client端)

(一審地方法院檢查署)

GSN/VPN

2~10MB專線

所屬22分會

(約155臺Client端)

五、 現有系統整體架構圖

# 專案需求

## 基本需求

- 文件製作

- 文件製作標準請參考經濟部工業局委託中華民國資訊軟體協會編製的「軟體技術文件指引手冊」，如非以物件導向之程式語言開發系統，則文件請以SDG II規範為製作標準。

- 若有不同建議之文件格式須經本會同意。

- 專業證照

- 具備行政院資通安全處-資通安全專業證照清單_114年第1季更新所列證照至114年度有效性至少1張，請提供證明文件。

- 開發工具與應用系統設計

- 應用程式以ASP.NET為原則，若使用其他開發工具需經本會同意。

- 本案應用系統主機作業系統、資料庫系統使用之版本需經本會同意。

- 本案應用系統及資料庫主機環境須可於64位元下正常運作。

- 軟體開發方式

- 專案開發技術架構須有一致性，應採用物件導向分析與設計之方法及電腦輔助軟體工程工具發展。

- 系統設計面

- 系統須紀錄使用者增修刪軌跡，包含帳號、時間、IP、內容等。

- 提供惡意偵測密碼防治措施。

- 提供阻檔未經授權管制之使用者，以URL擅自闖入執行系統之功能。

- 應用程式應採Web方式開發，如有不同開發方式，須書面經本會同意。廠商如需搭配非本會現有環境所能提供之軟體（或中介軟體）時，須書面經本會同意並免費提供安裝、使用。

- 應用系統使用的資料庫管理系統須經本會同意。

- 各子系統之設計，應考量系統整體性及欄位定義一致性。

- 應用系統（含檔案）內日期欄之民國年欄位除特殊需求外均需訂為三位數。

- Web應用系統應能相容於Microsoft Internet Explorer 9（含）以上、Microsoft Edge、Chrome 54（含）以上、Firefox 2（含）以上版本等瀏覽器上應用。

- 使用者端之系統必須完全支援Windows 10（含）以上版本作業系統，畫面及功能均能正常顯示與操作，使用者端操作均應透過瀏覽器執行，若使用者端需安裝額外的client 端程式，應提供自動派送功能。

- 畫面之解析度以1024x768為原則，字型以small font為原則。如廠商有更好之建議，經本會同意後方可變更。

- 系統開發工具或語言經選定後，以一種為原則，如有特殊需要，經本會書面同意後方可使用。

- 應用系統應採用明確易懂的輸入格式，一致的功能鍵及一致的畫面風格，以方便使用者學習及使用，並必須經本會同意。

- 畫面上輸入之欄位需做嚴謹之檢核，有錯誤時應給予錯誤之訊息並告知原因；代碼欄位須提供HELP視窗或下拉式選單，並可直接由鍵盤輸入，該視窗並須有列印之功能。

- 系統代碼為便利移轉，應以本會舊有系統代碼為基礎，新擴增之代碼須經本會同意。

- 系統列印之報表均應加印程式代號、製表日期、頁次及資料起迄時間；大量列印之報表並須提供選擇補單之功能，並須印出輸出入有關件數以供核對；視窗下列印之報表須提供預覽列印之功能，便利使用者決定是否列印。

- 對於列印之報表，廠商須於需求訪談時確認該報表要在何種印表機上列印；為減少套版紙之種類，對需列印格式之報表，以同時印出格式與資料為原則，但以套版紙大量列印者，不在此限。

- 對使用者端軟體環境之設定(SETUP)及管理，廠商須提供一套經本會認可之簡便有效作業程序及管理方法，並防止環境設定被不當更改。

- 廠商設計資料庫時應建立資料字典，對資料欄項（FIELD）作欄項名稱、欄項定義及屬性之登載。

- 其他

- 個人憑證應可使用內政部憑證管理中心(MOICA)所核發之自然人憑證，及符合經濟部核定之憑證機構依法簽發之憑證。

- 廠商交貨之程式(含增修)應含原始程式碼及目的程式碼，原始程式碼範圍須涵蓋應用主程式及承包廠商自行開發的副程式館(sub_program library)及工具程式館(toolkit library)。

- 於本案維護階段，除表列功能擴充需求外，另增加5%功能擴充。

- 廠商不可提供或引用非法授權之軟體（含模組、外掛套件）。

- 本案所開發之應用系統中文字碼應以萬國碼（UNICODE）為標準。

- 應用系統內新增之資料定名（TABLE、COLUMN、PROGRAM、REPORT） 需考量舊有系統之命名原則。

- 廠商人員應遵守法務部及本會資安規定外，未經本會同意不得任意變更電腦硬體、軟體或資料，或攜出本會辦公處所；對本會硬體、軟體或資料之作為不得對本會隱瞞。

- 廠商作業發生意外時，除應立即採取搶救、復原、重建及對本會與第三人之賠償等措施外，並應在事故發生時立即向本會告知，並在24小時內告知回復情形，如本會在現場有所指示時，廠商應遵照辦理。

- 廠商應主動釐清並解決本案所開發之系統與其他系統間之相容問題，不可推諉。

- 業務系統(外網)每年SSL憑證加密費用。

## 專案時程

- 廠商各階段的履約期程，如下表:

| 項次 | 階段名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 維護階段 保固維護 增修5 | 民國114年04月01日至115年03月31日 |

## 系統維護需求

- 電話或E-mail諮詢服務

- 本會及所屬各分會使用人員得於服務時間（週一至週五，上午8時30分至下午17時30分）內以電話向得標廠商服務人員諮詢使用操作之各種問題，得標廠商服務人員應於4個工作小時內以電話或E-mail方式協助解決問題，並將回覆內容作成紀錄副知本會業務權責單位。

- 廠商應於本系統外另設置專屬線上服務平台，提供系統使用人員（含志願服務人力）於該平台反應及查詢相關常見問題。

- 廠商對於本會及所屬各分會使用人員所提之問題，無法立即處理，應立即與本會業務權責及資訊單位人員就問題研討，如確認可行，得標廠商應在指定期限內修改完成。

- 於維護期間，每週安排一人駐點一天，協助處理維護相關事宜或是本會指派事宜，駐點人員需有維護相關經驗，並提出人員基本資料，經本會核可後始得派任。

- 定期維護

- 得標廠商應於維護保固階段每月定期至本會進行應用系統維護及系統檢測，包括本案相關系統之程式、資料庫、網頁檢查、環境、網路、系統暫存記錄清除、工具軟體及系統設定等，並作成紀錄。若有任何功能異常的情況發生，應立即通知本會，並與業務權責及資訊單位人員研討解決問題。

- 為以使用者為導向方式優化系統設計，得標廠商於維護期間需配合針對使用者系統使用情形進行分析。維護期間應於每個月結束後10個日曆天內繳交上一個月之分析報告，報告內容須事先經本會與得標廠商協商確認。

- 異常維護

- 當本案系統產生重大故障導致該系統無法正常作業時，得標廠商於接到故障通知(口頭、電話、E-mail、傳真或書面)後，於本會辦公時間1小時內回應，4小時內配合做緊急處理，並於2個工作天內排除問題(包括將錯誤程式修改或軟體重新安裝、更新版本測試完畢)，以維持系統正常之運作。

- 一般故障時（除重大故障外），得標廠商於接到通知(口頭、電話、E-mail、傳真或書面)後，於本會辦公時間1小時內回應，4小時內配合處理，最遲於1個工作天內排除問題。

- 功能變更及新增需求

- 為因應政策法令或實際業務需要而調整系統功能或辦理系統開發需增修程式，其增修程式之幅度在全部系統5%範圍內，如在原提需求功能架構下，系統之程式加強功能，亦屬維護範圍，廠商應免費配合辦理；增修程式之幅度超出5%範圍部分，廠商得提出付費要求，雙方進行協商。

- 系統之新增功能，得標廠商應進行需求訪談、系統分析、系統設計、程式設計、測試、安裝，經由本會測試確認後，始為結案。得標廠商應依雙方協商與確認之期限內完成新增功能。

- 系統之維護需求經本會業務權責及資訊單位確認可行時，得標廠商應自接獲通知(以口頭、電話、E-mail、傳真或書面方式、線上FAQ平台)1個工作天回應，並於7個工作天內或指定期限內完成程式修撰，由本會測試確認後，始為結案。除非得標廠商有特殊原因，於2個工作天內提出說明原因及預定完成期限，經雙方協商與確認，得標廠商應依期限完成，並由本會測試確認後，始為結案。

## 資訊安全需求

- 得標廠商廠商應依循「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」與「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」，以及本會資訊安全管理相關規定辦理。

- 得標廠商應配合本會災難復原測試作業，在主機最原始狀態下重新安裝相關作業軟體後，得標廠商應安裝使用工具軟體及建置應用系統所有環境變數、回復資料庫資料，並需重新上線測試運作無誤。

- 若本系統週邊軟硬體發生變動，如本會硬體設備整合、機房移機、主機汰換、作業系統及資料庫版本提升，或其他作業之需求，造成原有之系統軟體無法繼續正常使用時，應配合進行系統重置及調整作業環境設定，協助故障排除及釐清問題，若有異常，需提出建議處理方案。

- 得標廠商如因進行部分功能服務改版作業，必須暫時關閉部分服務功能時，應最遲於24小時前以電子郵件、電話、傳真或書面方式通知，由本會資訊人員協助利用下班時間或假日儘速完成。

- 得標廠商應依個人資料保護法相關規定辦理，並應採妥善之措施防止資料洩漏、毀損或滅失。得標廠商除應遵守本會相關規定外，並應對本會所有各項設備之設定以及業務資料保密，未經本會同意不得將本會電腦硬體、軟體及資料任意變更、攜出或複製。

- 得標廠商對本會提供之所有資料或文件，須於得標後簽訂保密責任條款文件（參閱附錄)。非經本會書面同意，不得洩漏第三者，若得標廠商未經本會書面同意，逕洩漏資料於第三人，致造成本會之責任或賠償時，得標廠商應負責賠償及承擔法律責任。

- 系統存取管控

- 對管理子系統/模組及管理者帳號須提供限制特定IP之功能，並具備階層式權限管控功能，可依不同角色（role-base）進行授權，且須保有稽核軌跡。

- 電腦作業系統下之檔案及資料庫內之資料表，須提供賦與至少有讀、寫及是否可執行之權限功能。

- 對指定之TABLE、FILE作新增、刪除、更新、查詢時，廠商需設計一各子系統共用之LOG FILE及寫此LOG之公用副程式以記錄每筆資料之鍵項（KEY VALUE）及相關資料，以供安全稽核之用，惟此LOG FILE之內容須先經本會同意。

- 廠商應對各項系統稽核紀錄提供乙套整合的自動備援(Backup)、清理（Clear UP）、回存(Restore)、彈性查詢及列印之相關程式。

- 應用系統須做到每User可只用一個User-ID及PASSWORD，其SIGN-ON一次後，即可依個人之權限，進入具有權限作業之選單畫面，點選其要進入之應用系統作業，而不需逐個應用系統SIGN-ON；唯此USER僅SIGN-ON一次之功能須不得影響資料庫、作業系統、應用系統等個別安全管控之需求。

- 應用系統對USER之各項授權資料須鍵入一共用之TABLE內，供各子系統共用。

- 資訊系統作業環境需求

- 應用系統不得透過網路上的芳鄰（如TCP/UDP 137-139、445埠）協定進行任何形式之存取。

- 為考量資料整體性安全，對於處理敏感性資料之傳輸（如內外網界面間傳輸及外網界面之電子郵件信箱認證），必需規劃完整資料傳輸安全機制（如SSL Relay保密協定等已經發表和鑑定過的加解密公式，不可自行創造），以確保資料之可用性、正確性及保密性，完整地保護各項交易不被盜取、竄改，並杜絕發生系統被入侵之行為，所規劃之資訊應用系統須支援HTTPS、SSL，以及JAAS、IPSEC等安全性規格並列明。

- 對使用者端應用軟體及環境版本之更新，廠商應提供一套完善的版本控制及派送機制；另該機制內應有版本檢查之功能，對版本未變動之應用軟體，應避免每次作業時均要由主機或工作站下載應用軟體，以節省每日下載時間。系統驗收後，應依循本會版本派送作業之規範，進行程式修改。

- 廠商須提供完整之應用系統程式及資料庫之備份及回復作業，並配合本會辦理應用系統程式及資料庫回復演練。

- 廠商於維護系統時，需至本會指定地點處理。於維護時，廠商應規劃相關之安全機制（防止非維護人員之入侵），若經由內網執行異地維護需依本會及法務部相關規定辦理。

- 廠商應明列系統所需使用之通訊埠及服務、資料庫或瀏覽器安全性設定等權限資料於設計文件中。

- 帳號及密碼管控

- 任何之使用者帳號（account）簽入（sign-on）時，均須要求輸入密碼確認，密碼之長度至少8位(含)以上、且應強迫為英、數字混合、英文字母大小寫應視為不同，密碼不得與帳號相同。

- 密碼需可由系統管理者設定6個月為其生命周期 (Password aging，即該密碼使用6個月後必需被強迫更新，否則於到期日後必須更新密碼後始得進入系統中使用，並於到期之日1個月前開始提出修改密碼之警訊)，且不得沿用上次的密碼；而密碼之更改需可由終端使用者自行為之。並應提供可由系統管理者設定當使用者連續輸入密碼錯誤達5次時，該帳號之使用權應即被停止，需待系統管理者處理後方得回復之功能。

- 本系統之應用程式及資料庫所儲存之所有密碼資料，皆不得以明文型態存放，若有特殊需求須經本會同意後方得為之。

- 安全漏洞及弱點修補

- 由廠商所設計之系統若產生安全漏洞防護，廠商須無條件進行修補，必要時需配合修改所開發之程式及更新系統工具版本。

- 為配合漏洞修補程式發佈至本會，廠商須無條件協助本會進行軟、硬體設備之安全漏洞檢測服務，測試無誤後由本會通知所屬各分會配合辦理漏洞修補作業，以提昇軟、硬體設備之資訊安全。

- 如意外病毒或系統漏洞造成損毀，廠商應依本會需要於通知後4小時內到場協助解毒，並執行漏洞修補及系統重建工作。如逾期修補，本會自廠商遲延之日起視為遲延履約。

- 各階段驗收完成後及本專案保固期間，若程式有任何增修或更新，皆須併同檢測及修補報告交付本會，後續亦須配合本會之檢測做程式修正。

- 本契約終止後，本條款所規範之保密責任條款文件繼續有效。

## 專案管理需求

- 為維持本案之良好運作，得標廠商須確保所提供服務團隊之專業能力，並於服務團隊中指定乙名為專案經理，提供本專案技術之移轉及顧問諮詢服務，以利穩定運作之服務品質與溝通協調。

- 得標廠商應至少指派系統工程師乙名及代理人乙名，負責本案之系統程式開發及維護事宜，得標廠商應提供維護服務專線電話或服務人員之行動電話及E-mail信箱，包含非服務時間緊急聯絡通訊。

- 得標廠商指派參與本案之專案小組成員應與「服務建議書」所列者相同，在本專案進行期間，非經本會同意，不得自行更換或退出，倘有違者，則本會得視情節輕重依政府採購法規定辦理。得標廠商之專案小組成員對於所應履約之工作有不適任之情形者，本會得要求廠商更換，且廠商應於收到通知後1個月內更換，不得拒絕。

- 服務團隊需熟悉本案相關軟、硬體之操作技能，本會不負責訓練。

- 本會為控管維護品質與服務，得要求得標廠商以會議方式向本會報告並檢討工作內容及進度，專案期間與本會進行之協商、說明、報告及簡報等均須由得標廠商指派之專案經理層級以上出面行之，並應備妥相關資料並作成會議紀錄。

- 得標廠商不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

- 得標廠商因契約期滿未能續約、解約等因素無法繼續提供服務時，應經原得標廠商、新委託廠商及本會業務權責及資訊單位人員，計三方確認交接後蓋章，始完成工作交接程序；完成交接後1年內，仍有義務回答與本維護服務有關之疑問。

- 得標廠商因契約期滿未能續約、解約等因素無法繼續提供服務時，應義務配合於新委託廠商進駐前，進行相關資料檔案文件及工作移轉交接說明。交接期間所需費用已包含於本案契約總價款金額。

## 服務水準及罰則

- 本案各項服務水準，如得標廠商無法完成相關作業項目規定，將召開專案會議作成決議，並依規定計算違約金。

| 評量項目 | 服務水準 | 未達水準罰則 |
| --- | --- | --- |
| 維護保固需求 | - 諮詢服務：4個工作小時回應 - 重大故障：1小時內回應，4小時內處理， 2個工作天內排除問題 - 一般故障：1小時內回應，4小時內處理，1個工作天內排除問題 - 功能變更及新增需求：1個工作天回應，並於7個工作天內或指定期限內完成 | 每逾1工作天，本會得按契約總價千分之二計罰（未逾1工作天，以1工作天計） |
| 資訊安全需求 | - 未依規定按次計罰 - 如造成本會之責任或賠償時，得標廠商應負責賠償及承擔法律責任 | - 按契約價金千分之三計罰（按次計罰） - 實際損害及承擔法律責任 |
| 專案管理需求 | - 未經本會同意任意更換專案服務團隊 - 工作交接及履約應交付項目未於規定期限內完成 | - 按契約價金千分之三計罰（按次計罰） - 每逾1日，本會得按契約價金千分之二計罰（未逾1日，以1日計） |

- 得標廠商遲延係因不可抗力或其他不可歸責事由所致者，遲延時數應予扣除。得標廠商應對遲延係因不可抗力或其他不可歸責事由所致之事實，負舉證責任。

- 違約金上限依採購法之採購契約要項第四十五點規定「違約金以契約價金總額之20%為上限」。罰款累計金額達本案總價之20%時，本會得逕行終止合約，並依違約情節，依政府採購法第101條刊登政府採購公報。違約金可自該期付款金額或履約保證金項中扣抵。

## 智慧財產權歸屬

- 本案開發之軟體及文件，以本會為著作人，並由本會取得本標案所開發之應用軟體及文件全部之著作財產權，廠商在本契約使用之專利品或專利性履約方法，其有關之專利及著作權益，本會取得永久無償使用權利。

- 本專案所開發之各項軟體中，若有部分程式碼、目的碼或元件（Compoment）版權非屬廠商所有，應切結保證（或提供授權證明文件）軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），有需要者廠商並應提供原廠版權授權證明為證。

- 廠商如有隱瞞事實或使用未經合法授權之軟體或識別標誌、圖檔、背景音樂等之行為，致使本會遭致任何損失或聲譽之損害時，廠商應負一切損失與責任，且有協助本會訴訟之義務。

- 本會由參與教育訓練及經廠商提供所獲得之經驗、文件等可自行運用，開發各項新增功能及服務項目，毋須經由廠商同意。

- 廠商所聘請之員工應簽屬『著作財產權與著作人格權同意書』，以明訂著作權歸屬。

## 其他需求規範

- 維護時間：原則上為服務時間（週一至週五，上午8時30分至下午17時30分）。如因系統發生嚴重故障之維護或緊急資安事件，得標廠商需於例假日或下班後維護之情形，得標廠商亦須全力配合辦理。

- 得標廠商不得將本專案之全部或部分重要工作轉包，分包需經本會審核同意，否則視同違約。

- 投標廠商在本專案中，若整合使用其他廠商所發展之軟體產品，應詳列開發廠商、軟體產品名稱、原廠支援及合作協議說明，經本會同意後使用。

- 履約交付項目文件格式規定如下：

- 報告格式：為便利表件審查，建議採A4尺寸紙張，雙面印刷，由上而下由左至右橫式繕打方式製作，並以左側裝釘成冊。

- 封面內容：註明本案名稱、文件代碼/名稱/版本、製作日期及廠商名稱。

- 內頁內容：含目次及內文。

# 履約交付項目

| 項次 | 階段名稱 | 交付項目 | 說明 | 交付時限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維護保固 | - 月維護記錄報告 | 1.以月為週期交付上月之維護工作月報，內容應包括該月工作項目與進度、進度檢討、工作日誌與客服紀錄 | 每月10日以內E-mail交付上月之維護工作月報。 |
| 2 | 年度報告 | - 整年度維護總報告 | 修改後程式原始碼(全部)、執行檔 | 民國115年03月31日 |

# 服務建議書建議規格

建議採以下規格撰擬服務建議書，以便利本會評選作業。

## 裝訂及數量

- 裝訂：為便利表件審查，建議用A4規格，雙面印刷，內容以中英文橫書繕打，並併同目錄(含目次、頁次)裝訂成冊，各部分之章節號碼前後統一，並標註頁數。

- 數量：含服務建議書8份及電子檔1份。

## 一般要求

- 製作服務建議書所費之成本，由投標廠商自行負擔。

- 請將「服務建議書內容摘要暨頁次對照表」（詳如附錄一）置於第一章摘要說明內，以利評審委員評審。

- 本需求規格書中所述規定，若與招標公告之規範有嚴重衝突矛盾者；或招標公告有更嚴格規範或其它增加規定者，均以招標公告為準。另本需求規格書未載明事項，依政府採購相關法令辦理。

- 資格標開標後，本會得將服務建議書交付工作小組成員初審及評選委員審核，惟不得交付其他人員及廠商參閱。

- 如有未盡事宜，以本會解釋為準。

## 服務建議書大綱

- 廠商服務建議書之內容大綱：

- 摘要說明

- 廠商經驗與專案管理

- 整體服務計畫

- 價格分析

- 內容編排及撰寫

- 摘要說明

      - 本專案之概述。

      - 列出『服務建議書內容摘要暨頁次對照表』。

- 廠商經驗與專案管理

      - 廠商簡介

廠商組織、主要業務及服務項目介紹。

      - 廠商經驗說明

最近3年內曾參與其他單位系統開發及維護經驗說明，並提供相關證明文件及委託單位連絡資料以供本會查證。

      - 服務團隊

投標團隊之組織名單（包含專長、證照、學經歷等）。

      - 專案管理

本專案專案管理之規劃（含時程規劃、品質維護、問題處理、資訊安全、個資保護等）。

- 整體服務計畫

      - 本專案之工作項目、執行方法及規劃內容。

      - 本專案可達成之預期效益。

      - 本專案資訊安全防護方案及承諾服務水準達成率。

      - 本專案技術建議內容（包含新系統軟硬體建置、新舊系統移轉、後續維護、功能新增擴充等）。

      - 本專案教育訓練實施規劃。

      - 本專案的創意構想及加值服務。

- 價格分析

  - 廠商撰寫之價格分析範例請參考附錄五。

  - 標價組成包含承作本專案所必須之一切費用及稅捐，無例外情形。

# 評選作業

## 評選程序

本專案依據政府採購法第22條第1項第9款，採限制性招標，以準用最有利標方式，公開評選優勝廠商。廠商應就本案需求規格書中各項需求，於服務建議書提出所規劃之最佳解決方案，本會將依政府採購法相關規定組成採購評選委員會，以公開評選方式，按序位法評選出優勝廠商。

## 評選方式及評定原則

- 本案採序位法－評分轉序位評比。

- 本案價格納入評比，標價超過預算者為不合格標，不納為評選對象。

- 由本會依政府採購法組成採購評選委員會辦理評選，並由各評選委員依據各投標廠商所提服務建議書及簡報內容，按本案所列評選項目及配分，評定各投標廠商之得分。

- 全部評選項目之合計總分數(滿分)為100分，由各評選委員就評選項目及配分，填寫評比評分表(含序位)乙份，交由工作人員計算序位總和。

- 採購評選委員會出席委員評分結果，出席委員過半數評予分數達70分(含)以上者始得列為合格廠商，經評定為不合格者，不得作為優勝廠商。

- 優勝廠商評定方式：

- 經計算各投標廠商之序位數總和結果，以總序位合計數最低且經採購評選委員會出席委員過半數決定者為第一優勝序位廠商，次低者為第二優勝序位廠商，依此類推。

- 同序位之廠商以標價低者序位優先。

- 同序位之廠商標價相同時，擇獲得評選委員評定序位第一較多者序位優先，仍相同者，抽籤決定之。

- 評選結果經本會首長或其授權人核定後，同日與最優勝廠商辦理議價。

## 評選項目及配分

本會就投標廠商所提服務建議書內容依下列各項目及配分，予以評分。

| 評選項目 | 評選重點 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 廠商經驗與專案管理 | - 廠商組織、主要業務及服務項目介紹之詳實度及履約能力。 - 廠商最近3年內曾參與其他單位系統開發及維護經驗說明（應提供相關證明文件及委託單位連絡資料以供本會查證）之詳實度及履約能力。 - 廠商投標團隊之組織名單（包含專長、證照、學經歷等）之詳實度、履約及支援能力。 - 本專案專案管理計畫之可行與周延性。 | 35 |
| 專案可行性及完整度 | - 本專案之工作項目、執行方法及規劃內容之周詳與可行性。 - 本專案可達成預期效益之內容、周詳與可行性。 - 本專案中資訊安全防護方案及承諾服務水準達成率之內容、周詳與可行性。 - 本專案技術建議內容（包含新系統軟硬體建置、新舊系統移轉、後續維護、功能新增擴充等）之周詳與可行性。 - 本專案教育訓練實施規劃之內容、周詳與可行性。 - 本專案的創意構想及加值服務之內容、周詳與可行性。 | 40 |
| 價格合理性 | - 本專案各項費用估算之合理性。 - 標價完整性及正確性。 | 20 |
| 簡報、答詢 | - 簡報內容是否符合本案需求。 - 問題詢答之滿意度。 | 5 |
| 總 分 |  | 100 |

## 簡報及答詢

- 時間：年月日（星期）午時。

- 地點：臺灣高等檢察署第三辦公室3樓會議室（臺北市中正區博愛路164號3樓）。

- 每一投標廠商參加評選之人數最多為3人。

- 參加評選之廠商於評選作業時，應派專案負責人或專案經理出席服務建議書簡報(以下簡稱簡報)，簡報之先後次序，由投標廠商於評選會議前15分鐘當場抽籤決定，未參加抽籤之廠商，由本會代為抽定。輪由該廠商簡報時，其他廠商應先行退場。若經3次唱名仍無法進行簡報者，視同放棄服務建議書簡報，不得要求補行簡報，評選委員逕以服務建議書進行評選；其簡報與詢答之評選項目並以零分計。

- 廠商請參照評選項目自行編擬簡報的內容及決定簡報的方式，以使評選委員充分瞭解廠商對於本專案之構想及承諾。簡報型態由廠商自行決定，簡報會場僅提供：110V電源、投影機、投影布幕及麥克風，投標廠商若有其他必要設備請自行準備，廠商並於通知進場5分鐘內完成設定進行簡報，不接受補充資料以原投標文件為主。

- 由本專案人員進行簡報，簡報時間每一廠商為15分鐘，第13分鐘按鈴提醒，第15分鐘再按鈴聲廠商應即停止簡報；廠商答詢採統問統答方式進行，簡報結束評選委員提問後，廠商回答時間為10分鐘，必要時，主席得視情形延長。

- 各評選委員於評選中得就本專案廠商所提服務建議書及簡報內容相關問題，向廠商提出詢問，廠商列席人員應於詢答時間內就所有詢問事項發言，若有答非所問時，詢問評選委員及評選會議主持人得隨時中止廠商發言。

附錄

# 附錄一、服務建議書內容摘要暨頁次對照表

- 書面資料：本表單建議與服務建議書共同附於投標文件內。

- 電子檔案：需存錄於光碟或磁碟等媒體，共同附於投標文件內提供。且未設定限制內文標記複製等文件保護機制，以利工作小組彙整。

- 內容範例如下：（內容請依實際狀況增刪）

[採購案名]採購案

投標廠商服務建議書要點彙整表

（投標廠商名稱）　　　　　　中華民國　年　月　日

| 項目 | 內容 | 頁次 |
| --- | --- | --- |
| 廠商經驗與專案管理 | 1.廠商組織、主要業務及服務項目介紹 |  |
|  | 2.廠商最近3年內曾參與其他單位系統開發及維護經驗說明 |  |
|  | 3.廠商投標團隊之組織名單（包含專長、證照、學經歷等） |  |
|  | 4.本專案專案管理計畫之可行與周延性 |  |
| 專案可行性及完整度 | 1.本專案之工作項目、執行方法及規劃 |  |
|  | 2.本專案可達成預期效益 |  |
|  | 3.本專案中資訊安全防護方案及承諾服務水準達成率 |  |
|  | 4.本專案技術建議（包含新系統軟硬體建置、新舊系統移轉、後續維護、功能新增擴充等） |  |
|  | 5.本專案教育訓練實施規劃 |  |
|  | 6.本專案的創意構想及加值服務 |  |
| 價格合理性 | 本專案價格分析 |  |

# 附錄二、資訊安全保密責任條款文件

保  密  切  結  書

立切結書人(請填寫姓名)等，受(請填寫公司或機關名稱)委派至財團法人犯罪被害人保護協會處理(請填寫案件名稱)相關業務，謹聲明恪遵財團法人犯罪被害人保護協會下列工作規定，對工作中所持有、知悉之機密或敏感性業務資料、檔案，均保證善盡保密義務與責任，非經財團法人犯罪被害人保護協會權責人員之書面核准，不得擷取、持有、複製、傳遞或以任何方式提供給無業務關係之第三人，如有違反願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任，絶無異議。

- 未經申請核准，不得私自將財團法人犯罪被害人保護協會之資訊設備、媒體檔案及公務文書攜出。

- 未經財團法人犯罪被害人保護協會業務相關人員之確認並代為申請核准，不得任意將攜入之資訊設備連接財團法人犯罪被害人保護協會網路。若經申請獲准連接財團法人犯罪被害人保護協會網路，嚴禁使用數據機或無線傳輸等網路設備連接外部網路。

- 經核准攜入之資訊設備欲連接財團法人犯罪被害人保護協會網路或其他資訊設備時，須經電腦主機房掃毒專責人員進行病毒、漏洞或後門程式檢測，通過後發給合格標籤，並將其粘貼在設備外觀醒目處以備稽查。

- 廠商駐點服務及專責維護人員原則應使用財團法人犯罪被害人保護協會配發之個人電腦與週邊設備，並僅開放使用財團法人犯罪被害人保護協會會內網路。若因業務需要使用本會電子郵件、目錄服務，應經財團法人犯罪被害人保護協會業務相關人員之確認並代為申請核准，另欲連接網際網路亦應經財團法人犯罪被害人保護協會業務相關人員之確認並代為申請核准。

- 本會得定期或不定期派員檢查或稽核立切結書人是否符合上列工作規定。

- 本保密切結書不因立切結書人離職而失效。

- 立切結書人因違反本保密切結書應盡之保密義務與責任致生之一切損害，委派立切結書人之公司或機關(構)應負連帶賠償責任。

立切結書人：

姓  名  　　國民身分證統一編號　　 　簽   章

立切結書人委派公司或機關(構)：

名　　稱    　　　 代表人姓名        　  簽章/用印

填表說明：

- 委外廠商駐點服務人員、專責維護人員，或在財團法人犯罪被害人保護協會本會及所屬各分會停留時間超過三天以上之突發性維護增援、臨時性系統測試或教育訓練人員（以授課時需連結財團法人犯罪被害人保護協會本會及所屬各分會網路者為限）及經常至財團法人犯罪被害人保護協會本會及所屬各分會資訊單位洽公之業務人員，均應簽署保密切結書。

- 委外廠商駐點服務人員、專責維護人員及經常至財團法人犯罪被害人保護協會本會及所屬各分會資訊單位洽公之業務人員每年簽署保密切結書乙次。

- 上述欄位填寫時除簽章欄外，請一律以正楷書填寫，另立切結書人簽章欄位，請一律簽名+蓋章，有關公司或機關(構)簽章/用印欄位，請一律加蓋公司或機關(構)大小章。

- 本保密切結書簽署人已清楚瞭解財團法人犯罪被害人保護協會蒐集、處理或利用簽署人所提供之各項個人資料之目的及用途；個人資料蒐集之特定目的存續期間為自契約生效日起至契約期滿、解除或終止後6個月。

中    華    民    國  　　　　　　年  　　　　　　  月  　　　　　　　日

# 附錄三、個人資料提供同意書

個人資料提供同意書

本同意書先說明財團法人犯罪被害人保護協會（以下簡稱本會）將如何處理本表單所蒐集到的個人資料。當您勾選「我同意」並簽署本同意書時，表示您已閱讀、瞭解並同意接受本同意書之所有內容及其後修改變更規定。若您未滿二十歲，應於您的法定代理人閱讀、瞭解並同意本同意書之所有內容及其後修改變更規定後，方予簽署，但若您已簽署，視為您已取得法定代理人之同意，並瞭解以下所有規範。

- 基本資料之蒐集、更新及保管

- 本會蒐集您的個人資料係在中華民國「個人資料保護法」與相關法令之規範下，蒐集、處理及利用您的個人資料。

- 請提供您本人正確、最新及必要完整的個人資料。

- 本會因執行業務所蒐集您的個人資料包括姓名、國民身分證統一編號、戶籍地址。

- 若您的個人資料有任何異動，請主動向本會申請更正，使其保持正確、最新及完整。

- 若您提供錯誤、不實、過時或不完整或具誤導性的資料，如造成相關權益受損，由您自負責任。

- 您可依中華民國「個人資料保護法」，就您的個人資料行使以下權利：

- 請求查詢或閱覽。(2)製給複製本。(3)請求補充或更正。(4)請求停止蒐集、處理及利用。(5)請求刪除。

但因本會執行職務或業務所必須者，本會得拒絕之。若您欲執行上述權利時，請與本會連繫。聯絡電話：02-27365850。但因您行使上述權利，而導致權益受損時，本會將不負相關賠償責任。

- 蒐集個人資料之目的

- 本會為執行委外專案相關業務需蒐集您的個人資料。

- 當您的個人資料使用方式與當初本會蒐集的目的不同時，我們會在使用前先徵求您的書面同意，您可以拒絕向本會提供個人資料，但您可能因此喪失您的權益。

- 本會利用您的個人資料期間為即日起10年內，利用地區為台灣地區。

- 基本資料之保密

您的個人資料受到本會保護及規範。本會如有因違反「個人資料保護法」規定或因天災、事變或其他不可抗力等事件，致您的個人資料被竊取、洩漏、竄改、遭其他侵害者，本會一旦獲知將於查明後以電話、信函、電子郵件或網站公告等方法，擇適當方式通知您。

- 同意書之效力

- 當您勾選「我同意」並簽署本同意書時，即表示您已閱讀、瞭解並同意本同意書之所有內容，您如違反下列條款時，本會得隨時終止對您所提供之所有權益或服務。

- 您自簽署本同意書取得的任何建議或資訊，無論是書面或口頭形式，除非本同意書條款有明確規定，均不構成本同意條款以外之任何保證。

- 準據法與管轄法院

本同意書之解釋與適用，以及本同意書有關之爭議，均應依照中華民國法律予以處理，並以臺灣臺北地方法院為管轄法院。

□我已閱讀並接受上述同意書內容  當事人簽名       (請親簽)  年  月  日

# 附錄四、著作財產權與著作人格權同意書

著作財產權與著作人格權同意書

本人同意任職﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（廠商名稱）期間內在職務上所為之著作，以職務所屬廠商為著作人。本人同意對上開著作，職務所屬廠商享有著作財產權及著作人格權。

簽署人姓名及簽章：

國民身分證統一編號：

戶籍地址：

聯絡電話：

所屬廠商名稱及蓋章：

所屬廠商負責人姓名及簽章：

所屬廠商地址：

中    華    民    國　　　    年　　   　 月　　   　 日